Опубликовано в Сельском вестнике №14 от 30.10.2023г.

Администрация

Камского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.10.2023 года                         с.Кама                                         № 53

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области   2023 - 2025  годов

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом  Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития Транспортной инфраструктуры Камского сельсовета Куйбышевского района  Новосибирской области с 2023- 2025 годов.

- Считать утратившим силу постановление администрации №6 от 19.02.2021г.        Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области   2021 - 2023  годов.

- Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его официального опубликования  в  периодическом  печатном издании органов местного самоуправления  Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области «Сельский вестник» и официальном сайте Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Камского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области 	Л.А. Показанова

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ КАМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Утверждена:

Постановление № 53 от 17.10.2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ___________________________ 1-2

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ _______________________________ 1-3

3.ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ____________________________ 4

4.ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ_____________________4

5.ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ_____4-9

6.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ_______________________________________10-11

7.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)     ___12-13

8.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ СТОЯНКИ И ДОЛГОВРЕМЕНОГО ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТА _______________________________________13

9.СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗРАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ________________13-14

1.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Камского сельсовета на 2023-2025 год»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Камского сельсовета на 2023 -2025 год» ( далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Глава государства поручил до 2027 г. отремонтировать не менее 85% автодорог. Президент РФ поручил утвердить пятилетний план дорожного строительства на 2023-2027 гг., - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Задача программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. - обеспечение более комфортных условий проживания сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2023 -2025 г. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования предусмотренные в плановом периоде 2023 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из регионального бюджета. |
| Мероприятия программы | -разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; -мероприятия по организации дорожного движения; -ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

2. Общие сведения

Глава государства поручил до 2027 г. отремонтировать не менее 85% автодорог.

Президент РФ поручил утвердить пятилетний план дорожного строительства на 2023-2027 гг., предусматривающий в т. ч.:

- приведение до конца 2027 г. в нормативное состояние не менее 85% автодорог, входящих в состав опорной сети автодорог;

- применение современных материалов и техники преимущественно российского производства при строительстве, реконструкции, капремонте или ремонте автодорог;

- внедрение новых технологий, материалов и решений в сфере дорожного строительства, привлечение к их разработке отечественных научных организаций и профильных вузов.

Целесообразно увеличить межремонтные сроки для всех категорий автодорог (без повышения норматива финансовых затрат на капремонт, ремонт и содержание таких дорог) при условии сохранения уровня безопасности дорожного движения.

Необходимо расширить практику реализации проектов по строительству автодорог с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Камского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально- экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

-перспективное строительство;

-состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потреблений услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование  Камский сельсовет Куйбышевского района  Новосибирской области  расположен в северо-западной части Куйбышевского района. Камский сельсовет Куйбышевского района  Новосибирской области  образовался в 1925году. Административный центр Камского сельсовета – с. Кама расположена в 70 км.  от административного центра  Куйбышевского района – г. Куйбышев. Застройка поселения представлена в основном одноэтажными домовладениями, имеются здания производственного, здания социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Камского сельсовета входят населенные пункты: с.Кама, аул Шагир, п.Бекташ, д. 2-я Михайловка.

Численность населения поселения составляет:  531  чел.

Общая протяженность дорог местного значения – 12, 373

Показатели демографического развития поселения являются ключевым

инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.  Село Кама является административным центром Камского сельсовета  Куйбышевского района  Новосибирской области. Протяженность улично-дорожной сети поселения составляет 12,373 км. Асфальтовое покрытие отсутствует  по всей протяженности имеют щебеночно-грунтовые покрытия.

3. Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения одним видом – автомобильным. В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями. Всего через поселение проходит одна автомобильная дорога местного значения и одна регионального значения  Куйбышев-Кама.

4. Общественный транспорт.

Транспорт- важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, находящиеся в личном пользовании. На территории поселения действуют два пассажирский автотранспортный маршрут:

1.Школьный маршрут Кама - аул Шагир - д. 2-я Михайловка (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота)

2. региональный аул- Шагир- д. 2-я Михайловка (вторник, суббота, воскресенье)

Большинство трудовых передвижений в поселении приходилось на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

5. Характеристика улично-дорожной сети Камского сельсовета

Улично-дорожная сеть с.Кама- подъезд от региональной дороги Куйбышев-Кама 0,400 м.   грунтово-щебеночное. Большого транспортного потока нет.

Село Кама

| №п/п | Наименование улицы | Протяжность, м. | Ширина в красных линиях, м. |  | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МТС | 1017 | 8-10 |  | -жилая застройка -коммунальные объекты -торговые объекты -дом Культуры -школа -амбулатория -административное здание -детский сад - почта |
| 2. | Показановская | 1212 | 8-10 |  |  |
| 3. | Магазинная | 898 | 8-10 |  |  |
| 4. | Черемушки | 535 | 8-10 |  |  |
| 5 | Красногорская | 1409 | 4 |  |  |
| 6. | Советская | 1356 | 4 |  |  |
| 7. | Аэродромная | 1013 | 4 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 7, 440 |  |  |  |

Улично- дорожная сеть д. 2-я Михайловка

Улично-дорожная сеть д. 2-я Михайловка- подъезд от региональной дороги Куйбышев- д. 2-я Михайловка 5км. В щебени - частичного исполнения. Большого потока нет.

| №п/п | Наименование улицы | Протяжность, м. |  |  | Ширина в красных линиях, м. |  | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лесная | 2, 032 |  |  | 4 |  | -амбулатория -торговые объекты -жилая застройка |
| ВСЕГО: |  |  | 2,032 |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть аул Шагир

Улично-дорожная сеть аул Шагир – подъезд от региональной дороги Куйбышев –аул Шагир 8 км. В щебени -частичного исполнения. Большого транспортного потока нет.

| №п/п | Наименование улицы | Протяжность, м. | Ширина в красных линиях, м. | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школьная | 776 | 8-10 | -амбулатория -жилая застройка -школа -торговые объекты |
| 2. | Центральная | 373 | 8-10 |  |
| 3. | Береговая | 371 | 4 |  |
| 4. | Молодежная | 442 | 4 |  |
|  | ИТОГО: | 1,962 |  |  |

Улично-дорожная сеть п.Бекташ

Улично-дорожная сеть п. Бекташ- подъезд от региональной дороги Куйбышев- Бекташ 1 км. В грунтовом исполнении. Большого транспортного потока нет.

| №п/п | Наименование улицы | Протяжность, м. | Ширина в красных линиях, м. |  | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озерная | 0, 939 | 4 |  | -жилая застройка -охотничье хозяйство «Промысел» |
| ИТОГО: |  | 0, 939 |  |  |  |

6. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы Является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие  со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Камского сельсовета.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные  задачи Программы:

- модернизация ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2023 -2025  года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

-перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена,  ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Камского сельсовета, районного и областного бюджета.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Камского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета. В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Камского сельсовета, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Камского сельсовета поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Камского сельсовета  Куйбышевского района Новосибирской  области.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

7.                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПРОГРАММЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятий | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Камский сельсовет | 2023-2025 | 0, 65 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | Камский сельсовет | 2023 | 0,65 |
| Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населенных пунктах муниципального образования на основе решений настоящего Программы. | Камский сельсовет | 2023-2025 | 0,02 |
| Утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог. | Камский сельсовет | 2023-2025 | - |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | Камский сельсовет | 2023-2025 | - |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов. | Камский сельсовет первую очередь на перекрестках | 2023-2025 | 0,05 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия на улицах населенных пунктов | Камский сельсовет | 2023-2025 | 5,6 |
| Комплексное строительство тротуаров | При освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства | перспектива | 1,20 |

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

На первую очередь (2024 г.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-строительство улично-дорожной сети на территории поселения нового жилищного строительства;

-строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении (на перспективу)

8. Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет. В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учетом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения. Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1.Обеспечение  административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства ( весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь –расчетный счет).

9. Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:

Обеспечение без барьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населенных пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесенных к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчетный срок- перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчетный срок- перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период)